PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

LABORATÓRIO DE PROJETO DE SISTEMAS -LPS

PROF. Dr. PIETROBON

1O SEMESTRE DE 2021

Trabalho N1: Termo de abertura do projeto e Plano de

Projeto

Orientações:

Data da entrega (turma de quinta) : 25/03/2020

Data da entrega (turma de terça) : 30/03/2020

Este trabalho deve conter o termo de abertura do projeto e a especificação do plano de projeto a ser desenvolvido, conforme os templates  que serão citados mais abaixo.

Abrir conta no Trello e estruturá-lo com cartões, quadros e listas para expressar o plano de desenvolvimento de software.

| NOME EMPRESA | Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 9999 | DD/MM/AAAA |
| --- | --- | --- |

| 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |  |
| --- | --- |
| 1.1 Nome do Projeto: | VacinaPet |
| 1.2 Gerente do Projeto: | Luana Pereira Lins Brasil |
| 1.3 Cliente do Projeto: | Donos de Animais / Fazendeiros |
| 1.4 Tipo de Projeto: | [ ] Manutenção em produto existente [ x ] Desenvolvimento de novo produto [ ] Outro: __________________________________________ |
| 1.5 Objetivo do projeto: | Criar um espaço para organizar dados de animais de estimação, visando um controle melhor da qualidade de vida dos mesmo. |
| 1.6 Benefícios que justificam o projeto: | Além da melhoria da qualidade de vida dos animais, visamos melhorar a venda de animais com a transferência de dados da VacinaPet de um usuário para o outro. |
| 1.7 Qualidade esperada do produto final (requisitos de qualidade): | Projeto Funcional Atender o Prazo Estimado Custo dentro do Estimado |

| 2. ESCOPO PRELIMINAR E PREMISSAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 O que será feito (escopo do produto) |  |  |  |
| Cadastro de Usuário Cadastro Animal Carteira de Vacina Calendário - Próximas Vacinas - Medicação - Vermífugo - Antipulgas - Mês - Dia(Horários) Histórico de Consultas Anexo de Exames Medicamentos Pesquisa de Clínicas Compartilhamento de Dados |  |  |  |
| #### 2.2 O que não será feito no projeto (contra-escopo) |  |  |  |
| Cadastro de Clínica Ou qualquer coisa não mencionada 2.1 |  |  |  |
| #### 2.3 Resultados / serviços / produtos a serem entregues |  |  |  |
| 1. | Software |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 2.4 Condições para início do projeto |  |  |  |
| Teste de Base de Clientes. |  |  |  |
| 3. ESTIMATIVA DE PRAZO |  |  |  |
| 3.1 Prazo previsto (horas): 100 |  | 3.2 Data prevista de início: 09 / 03 / 2021 | 3.3 Data prevista de término: 27 / 05 / 2021 |

| ##### 4. ESTIMATIVA DE CUSTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Item de custo | ##### Qtd. horas | ##### Valor / hora | ##### Valor total |
| 4.1 Recursos Humanos (especifique): | ##### 440 | ##### R$30 | ##### 13.200 |
| 4.2 Hardware (especifique): | ##### Computadores | ##### R$ 46 | ##### 20.000 |
| 4.4 Software de terceiros: | ##### Aplication Hosting | ##### R$ 15 | ##### 6.600 |
| 4.5 Serviços e treinamento: | ##### - | ##### - | ##### - |
| 4.6 Total Geral: | ##### 440 | ##### R$ 91 | ##### R$ 39.800 |

| ##### 5. PARTES INTERESSADAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Nome | ##### Papel no projeto | ##### Assinatura |
| ##### Luana | ##### FrontEnd | ##### Luana Pereira Lins Brasil |
| ##### Yuri | ##### Database | ##### Yuri Cancela Braga |
| ##### David | ##### BackEnd | ##### David Alvarenga Salomão Mattar |
| ##### Pablo | ##### FullStack | ##### Pablo Silva Rocha |
| ##### Carlos | ##### Project Manager |  |

Observações:

- As estimativas de prazo e custo são aproximadas e podem variar ao longo do projeto, devendo ser revistas após o detalhamento dos requisitos.

- Este documento, após ser completamente preenchido, deve ser assinado pelos responsáveis do projeto (gestores envolvidos).

- Este documento, se aprovado na reunião de kickoff, autoriza o início do projeto de acordo com a especificação supra e as normas da empresa.

| VacinaPet | Plano de Desenvolvimento de Software | 09/07/2021 |
| --- | --- | --- |

# Plano de Desenvolvimento de Software

## Projeto LPS

### Versão 1.3

### Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 03/04/2016 | 1.0 | Criação do documento | Luana |
| 03/04/2016 | 1.1 | Preenchimento dos itens de introdução, finalidade, escopo, referências, visão geral, visão geral do projeto, organização do projeto, e alguns itens do processo de gerenciamento | Yuri |
| 03/04/2016 | 1.2 | Preenchimento dos demais itens | David |
| 04/05/2016 | 1.3 | Refinando artefato: Definindo no Plano de fase todos os casos de uso de cada iteração. | Pablo |

#### 1. Introdução

Este documento apresenta o plano de desenvolvimento de software utilizado para o desenvolvimento do sistema LPS.

##### 1.1 Finalidade

Este documento tem por finalidade definir aspectos em comuns em planos de desenvolvimento de software para organizar o desenvolvimento do software a fim de que todos os envolvidos no projeto tenham conhecimento de como se trabalhar.

##### 1.2 Definições, Acrônimos e Abreviações

CPF: Cadastro de Pessoa Física.

##### 1.3 Referências

##### 1.4 Visão Geral do Documento

Este documento está dividido em três itens importantes para um desenvolvimento de software:

- Visão geral do projeto;

- Organização do projeto;

- Processo de gerenciamento

#### 2. Visão Geral do Projeto

Esta seção descreve uma visão geral do projeto, tais como escopo, restrições e entregáveis.

##### 2.1 Finalidade, Escopo do produto e Objetivos do Projeto

O projeto tem como objetivo desenvolver um software que permite que o usuário possa organizar os dados de seus animais, visando uma melhora na qualidade de vida dos mesmos. O usuário poderá salvar exames já feitos juntamente com agendamentos e datas de consultas, vacinas, medicações e antipulgas. Além disso, existe também um compartilhamento de dados.

##### 2.2 Suposições e Restrições

O desenvolvimento do projeto possui restrição de prazo que tem uma data de entrega inflexível, dia 27/05/2021.

##### 2.3 Evolução do Plano de Desenvolvimento de Software

Este plano será refinado e incrementado a cada iteração de desenvolvimento do software.

2.4 Escopo do projeto (WBS/EAP)

O que deve ser feito para o projeto ocorrer?

#### 3. Organização do Projeto

Esta seção descreve como desenvolvimento do projeto será organizado a partir dos recursos disponíveis.

##### 3.1 Estrutura Organizacional

A equipe de trabalho do projeto foi planejada de maneira com que todos da equipe trabalhem de maneira igualitária. Assim foi definido que para planejar e gerenciar o acompanhamento da iteração, a mesma terá uma dupla de gerentes que será mudada a cada iteração de acordo com a esquemática definida pela equipe de acordo com a tabela abaixo:

##### 3.2 Papéis e Responsabilidades

| Pessoa | Papel |
| --- | --- |
| Luana | Agile Modeler, Gerente e FrontEnd |
| Yuri | Gerente de Banco de Dados |
| David | Scrum Master e BackEnd |
| Pablo | Agile Modeler e FullStack |

#### 4. Processo de Gerenciamento

Nesta seção estão descritos alguns tópicos acerca do processo de gerenciamento do projeto, tais como estimativas de prazo, planos de fase, planejamento de Releases e recursos do projeto.

##### 4.1 Estimativas do Projeto

Data inicial: 04/03/2021

Data final: 27/05/2021

#### 4.2 Plano do Projeto

##### 4.2.1 Plano de Fase (exemplo)

| Iteração | Objetivos | Artefatos Gerados | Data de início | Data de Fim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Artefatos da fase de Concepção, iniciar alguns artefatos da fase de Elaboração e implementar incremento de software. | Plano de Iteração Modelo de Dominio Diagrama de Classes Diagrama de Casos de Uso | 21/03 | 04/04 |
| 02 | Refinar Artefatos da fase de Concepção, elaborar artefatos da fase de elaboração e implementar incremento de software. |  | 18/04 | 01/05 |
| 03 | Refinar Artefatos da fase de Concepção, elaborar artefatos da fase de elaboração e implementar incremento de software. |  | 02/05 | 15/05 |
| 04 | Refinar Artefatos da fase de Concepção, elaborar artefatos da fase de elaboração e implementar incremento de software. |  | 16/05 | 29/05 |
| 05 |  |  | 30/05 | 12/06 |
| 06 |  |  | 13/06 | 22/06 |

##### O projeto está dividido em seis iterações. Cada iteração passa pelas quatro fases do processo de desenvolvimento de software utilizado (UP - Agile Unified Process): Concepção, Elaboração, Construção e Transição.

##### 4.2.2 Releases (Entrega)

As releases deve estar ajustados com as fases A final de qual fase você vai entregar uma release?

| Release | Características | Data |
| --- | --- | --- |
| 01 | Registro de Usuários, Registro de Disciplinas, Registro de Turmas e Planejar Fluxo | 15/05 |
| 02 | Planejar Grade e Estimar IRA | 22/06 |

Exemplo: O projeto foi planejado em duas Releases, sendo a primeira trazendo a funcionalidade principal do planejamento do fluxo e a segunda com as funcionalidades de planejar grade horária e estimar IRA.

##### 4.2.3  Trello

##### Apresentar as fases e atividades acima, defindas no plano de fases, no Trello. Ex.:

| Sprint1 |  |  | Sprint2 |  |  | Sprint3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| To Do | Doing | Done | To Do | Doing | Done | To Do | Doing | Done |  |
|  |  | Aprovação do Gates | Criar Banco de Dados |  |  | Conectar banco de dados |  |  |  |
|  | Fazer documentação |  | Fazer interface |  |  | Conectar interface |  |  |  |
| Criar Trello |  |  |  |  |  | Conectar back end |  |  |  |

##### 4.2.4 Recursos do Projeto

O Recurso Humano do projeto possui uma equipe com quatro membros:

- Luana

- Yuri

- David

- Pablo

##### 4.2.4 Riscos

| Classificação de probabilidade (Alta, Média, Baixa) | Classificação de impacto (Alto, Médio, Baixo) | Descrição do Risco | Estratégia de Diminuição e/ou Plano de Contingência | Ação a ser tomada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Alto | Membro da equipe sair do projeto | Integração e motivação da equipe | Redesignar atividades do membro desistente aos outros integrantes da equipe |
| Média | Alto | Atraso no desenvolvimento das atividades | Deixar um buffer de tempo em cada iteração para caso ocorra atrasos | Realocar atividades considerando o buffer de tempo no cronograma |
| Baixa | Médio | Mudança no Escopo | Deixar um buffer de tempo em cada iteração para caso ocorra mudanças |  |
| Baixa | Alto | Suspensão do calendário acadêmico |  | Avaliar as mudanças ocorridas para realocar as atividades dessas mudanças nas próximas iterações. |

Ambiente:

Versão do Ruby: 2.3.0 Versão do Rails: 4.2.6 Teste: Cobertura de Código: Versão do Banco de Dados: